**Отчет**

**Об исполнении сметы расходов ТОМС села Шогринское на решение вопросов местного значения в 2019 году (в том числе о наличии предписаний надзорных органов и об их исполнении)**

 В 2019 году Территориальному органу местного самоуправления села Шогринское на решение вопросов местного значения было выделено – 1663,300 тыс. руб., исполнено на 95,2 %.

**1. На содержание улично – дорожной сети выделено: 734 тыс.руб**

 На зимнее содержание дорог использовано –384,00 тыс.руб, заключены 2 договора:

- договор с Муниципальным унитарным предприятием «Мостовское ЖКХ» на расчистку автомобильных дорог от снега и очистку тротуаров.

- договор с Индивидуальным предпринимателем Поповым Игорем Николаевичем для весенней расчистки дорог от наледи и накатов с дорожного полотна тяжелой техникой (2 грейдера и автомобиль Урал),

Работы всегда выполнялись своевременно, нареканий от населения не поступало.

 В летний период произведены ремонтные работы автомобильных дорог:

 150,00 тыс.руб.–договор был заключен с Индивидуальным предпринимателем Поповым И.Н., на грейдирование, подсыпку щебнем и прикатывание дорог по ул. Свободы -450м.,ул.8 Марта-550м. в с. Шогринское.

 150,00 тыс.руб – договор был заключен ООО «Вепрь» на ямочный ремонт и ремонт картами автомобильных дорог в с. Шогринское по ул. Свободы и ул.8 Марта, частично ул. Советская, пер. Октябрьский и пер. Первомайский.

 - 50,0 тыс.руб. был заключен договор с Муниципальным унитарным предприятием «Мостовское ЖКХ» на обустройство пешеходного перехода, установку дорожных знаков у остановочного комплекса, работы были выполнены по требованию ГИБДД.

Работы выполнены качественно и в полном объеме.

 В марте-апреле 2020 года запланировано провести электронный аукцион на ямочный ремонт по ул.Советской на 300 тыс.руб.

 На мероприятия по приведению улично - дорожной сети вблизи муниципальных образовательных учреждений в 2019 году в бюджетной смете ТОМС с. Шогринское денежных средств не предусмотрено, т.к. предписаний надзорных органов не было. Основные работы проведены в 2018 году.

**2. Для организации уличного освещения на территории ТОМС было выделено: 221,900 тыс. руб. из них использовано:**

- 191,900 тыс. руб.- на оплату уличного освещения;

- 30, 000 тыс. руб. – обслуживание уличного освещения (замена ламп, оборудование и установка светильников , 5шт. дополнительно установлены на уличное освещение, регулировка фотореле и замена пускателя);

В сравнении с 2018 годом денежных средств выделено на 27% меньше.

**3.На благоустройство территории ТОМС было выделено : 325, тыс.руб. из них использовано:**

- 45,00 тыс. руб. – на укос дикорастущих трав общественных мест, тротуаров (исполнитель МУП «Мостовское ЖКХ»;

- 20,00 тыс.руб. – очистка мест общего пользования и остановочного комплекса и контейнерной площадки (договор с физ. лицом);

- 90,00 тыс. руб.- на содержание мест захоронения в селах Шогринское и Сарафаново. Из них:

42,00 тыс.руб. использованы на межевание земельных участков двух кладбищ.

48,00 тыс.руб. был проведен двойной укос травы (июль,август) по периметру и территории кладбища трактором МТЗ-82и ручной бензокосой. Произведена очистка и вывозка мусора. На кладбище в с.Сарафаново произвели вырубку мелколесья, кустарников и поросли. Договор на данный вид работ был заключен с Муниципальным унитарным предприятием «Мостовское ЖКХ» , работы выполнены качественно в полном объеме.

- 10,00 тыс. руб. – использовали на посадку деревьев и кустарников у детской площадки по ул.8 Марта и пер. Производственный, посадка цветов у памятника землякам погибших в годы ВОв;

- 100,00 тыс.руб. – использованы на оборудование контейнерных площадок (запланировано 2), но благодаря Администрации Артемовского городского округа по выделению 8-ми дорожных плит, обустроено было 5 контейнерных площадок, площадки выполнены силами МУП «Мостовское ЖКХ»

**4. Для выполнения мероприятий по обеспечение пожарной безопасности было выделено – 50, 00 руб. из них:**

- 35,0 тыс. руб. - использованы на опашку вдоль дороги Екатеринбург-Артемовский - Ирбит и въезд в село Шогринское);

- 15,00 тыс. руб. - на содержание проруби и подъездных путей;

 Для выполнения указанных работ был заключен договор с Муниципальным унитарным предприятием «Мостовское ЖКХ». Работы выполнены своевременно и в полном объеме

 Председатель ТОМС с. Шогринское В.А. Шавкунов